# TUSO — Documento general del proyecto (Partes técnicas extendidas)

# Parte V — Plan de implementación y cronograma detallado

## 1. Fases de implementación

| Fase | Periodo | Objetivo principal | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Diagnóstico y planeación | Oct–Nov 2025 | Definir alcance, validar hipótesis y actores clave | Levantamiento de datos, entrevistas con prestadores, análisis de resultados de encuestas, planificación técnica | Informe diagnóstico, lista de requerimientos priorizados |
| 1. Diseño funcional y técnico | Nov–Dic 2025 | Diseñar arquitectura, flujos de usuario y modelo de datos | Creación de wireframes, diseño UI/UX, definición del MER, endpoints y estructura de base de datos | Documento técnico de diseño, mockups, diagrama MER |
| 2. Desarrollo del MVP | Ene–Abr 2026 | Implementar versión mínima funcional de la app | Desarrollo backend (API Django), desarrollo frontend (Flutter), integración con base de datos MySQL | MVP funcional (versión beta interna) |
| 3. Pruebas y pilotaje | May–Jun 2026 | Validar usabilidad y desempeño con usuarios reales | Pruebas unitarias, de integración y de campo; recolección de feedback | Informe de pilotaje, métricas iniciales de uso |
| 4. Evaluación y escalado | Jul–Sep 2026 | Evaluar impacto, optimizar funciones y planificar expansión | Análisis de resultados, revisión del modelo de negocio, alianzas estratégicas | Informe final de evaluación, versión optimizada para despliegue regional |

## 2. Plan de recursos

- Recursos humanos: equipo interdisciplinario (desarrolladores, diseñadores, gestores turísticos, comunicadores).

- Recursos tecnológicos: servidores cloud, herramientas de análisis (Google Analytics, Firebase), software de gestión ágil (Jira, Trello).

- Recursos financieros: presupuesto estimado inicial de desarrollo (infraestructura, licencias, promoción piloto).

## 3. Estrategia de comunicación y difusión

- Campaña de lanzamiento local con apoyo de UNIMINUTO y aliados turísticos.

- Estrategia de redes sociales y marketing digital segmentado (Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads).

- Alianzas con influencers locales y medios de comunicación regionales.

# Parte VI — Evaluación, métricas e impacto esperado (versión extendida)

## 1. Objetivo de la evaluación

Determinar el grado de éxito de TUSO en la visibilización de destinos emergentes, el fortalecimiento del turismo sostenible y el beneficio económico generado en los prestadores locales.

## 2. Indicadores clave de desempeño (KPIs)

| Dimensión | Indicador | Fórmula / Método de medición | Fuente de datos | Meta esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adopción | Número de descargas activas | Datos de app store y Firebase | Plataforma móvil | 5.000 descargas en 6 meses |
| Participación | Usuarios activos mensuales (MAU) | Usuarios únicos activos / mes | Base de datos + Analytics | 60% de usuarios activos |
| Visibilidad | Lugares activos en la app | Total lugares con ficha completa | Panel administrativo | 150 lugares en la primera fase |
| Engagement | Tasa de aceptación del primer destino | (Propuestas aceptadas / totales) * 100 | API | >50% |
| Conversión | Reservas efectivas por usuario | Total reservas / usuarios activos | Sistema de reservas | 1 reserva promedio mensual |
| Impacto económico | Variación de ingresos reportados por prestadores | Encuestas comparativas antes-después | Entrevistas y registros | Incremento del 15% promedio |
| Satisfacción del usuario | Calificación promedio de la app | Promedio de reseñas (1–5 estrellas) | Tiendas de apps / encuestas | ≥ 4.3 |

## 3. Metodología de evaluación

- Método mixto: cuantitativo (métricas y registros de uso) + cualitativo (entrevistas y encuestas de percepción).

- Herramientas de análisis: Google Analytics, Firebase Crashlytics, encuestas en línea (Google Forms), y matrices de evaluación de impacto.

- Momentos de evaluación: antes del pilotaje (línea base), durante el pilotaje (medición intermedia) y después de la implementación (evaluación final).

## 4. Impacto esperado

### Económico

- Incremento del flujo de turistas locales y regionales.

- Generación de ingresos adicionales para prestadores turísticos y comercios aliados.

### Social

- Revalorización de la identidad cultural ibaguereña.

- Fortalecimiento de la colaboración entre comunidad, universidad y sector turístico.

### Ambiental

- Promoción del turismo sostenible y buenas prácticas ambientales.

- Incentivo a la conservación de entornos naturales mediante visibilización responsable.

# Parte VII — Conclusiones, recomendaciones y anexos (versión extendida)

## 1. Conclusiones

- Relevancia del proyecto: TUSO surge como respuesta efectiva a una necesidad real en la ciudad de Ibagué: la falta de visibilidad de su oferta turística.

- Aporte interdisciplinario: La integración de la Ingeniería de Sistemas con la Administración Turística y Hotelera permitió una solución equilibrada entre tecnología, negocio y sostenibilidad.

- Viabilidad técnica: Las tecnologías seleccionadas (Django, MySQL, Flutter) garantizan escalabilidad, seguridad y accesibilidad para diferentes públicos.

- Impacto esperado: TUSO puede convertirse en una herramienta de transformación digital del turismo local y regional, promoviendo un consumo turístico responsable y sostenido.

## 2. Recomendaciones

- Consolidar alianzas con la Alcaldía, Cámara de Comercio y entidades turísticas del Tolima para respaldo institucional.

- Priorizar funcionalidades del MVP que faciliten la experiencia de usuario (sorteo, ficha de lugar y gamificación).

- Diseñar indicadores de sostenibilidad ambiental y social específicos dentro de la app.

- Mantener una estrategia de actualización constante basada en retroalimentación de los usuarios.

- Implementar un plan de capacitación digital para prestadores turísticos.

## 3. Anexos (estructura propuesta)

- Encuesta aplicada a estudiantes UNIMINUTO (versión base).

- Modelo entidad-relación (MER) completo y diccionario de datos.

- Prototipos de interfaz (mockups y wireframes).

- Listado de prestadores y lugares identificados en Ibagué.

- Plan de pruebas funcionales y checklist de usabilidad.

- Cronograma detallado en formato Gantt.

## 4. Cierre

El desarrollo y aplicación de TUSO constituye una apuesta innovadora por la digitalización del turismo local. Su potencial impacto en la economía, la sostenibilidad y la identidad regional de Ibagué la convierte en una iniciativa con proyección institucional, académica y social.

Documento extendido — partes técnicas completas del proyecto TUSO (2025–2026).