TUSO

Documento general del proyecto

Título: TUSO (Turismo Sorpresa)

Equipo: Estudiantes y docentes interdisciplinarios

Ingeniería de Sistemas y Administración Turística y Hotelera

Corporación universitaria minuto de Dios (UNIMINUTO)

Fecha: 10 octubre de 2025

Equipo: Estudiantes y docentes interdisciplinarios

Ingeniería de sistemas:

-Deivi Andrey Rodriguez

-Juan Camilo Ballares

-Julián Andrés Corre

-Javier Eduardo Gómez Ovalle

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras:

-Shindy Peña

-Jhon Ibañez

## Resumen ejecutivo

TUSO (Turismo Sorpresa) es una aplicación móvil pensada para visibilizar, promover y facilitar el acceso a la oferta turística y cultural poco conocida de Ibagué (Tolima). El proyecto parte de la percepción generalizada de que “en Ibagué no hay nada para hacer” y propone una solución digital que combine personalización, sorpresa y gamificación para incentivar la exploración de destinos emergentes.

La aplicación sugiere experiencias turísticas mediante un motor de selección basado en las preferencias del usuario (número de personas, presupuesto, tipo de turismo, distancia, etc.) y un algoritmo de selección aleatoria que entrega una propuesta de salida. Si el usuario acepta la propuesta, acumula puntaje y queda registrado en un historial; si la rechaza, puede seguir intentando. La plataforma incluye además un feed social para compartir experiencias y herramientas para que prestadores locales (restaurantes, operadores, alojamientos) moneticen su visibilidad mediante planes y comisiones.

Este documento recopila la justificación, objetivos, delimitación, metodología de desarrollo y evaluación, arquitectura técnica, modelo de negocio y plan de implementación para el desarrollo, pilotaje y evaluación de TUSO en Ibagué, con horizonte 2025–2026.

Contenido

TUSO — Documento general del proyecto	1

Resumen ejecutivo	2

1. Contexto y fundamentación	5

Antecedentes y problema	5

Pregunta de investigación	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

Delimitación	6

Justificación	6

Efectos esperados	6

2. Descripción funcional y propuesta de valor	7

¿Qué es TUSO?	7

2.1 Funcionalidades principales	7

2.2 Propuesta de valor	8

2.3 Modelo de negocio	8

3. Metodología de investigación y desarrollo	8

3.1 Enfoque metodológico	8

3.2 Instrumentos y recolección de datos	8

3.3 Desarrollo del software	9

3.4 Cronograma de validación y pilotaje (visión general)	9

4. Arquitectura técnica y modelo de datos	10

4.1 Arquitectura propuesta (alto nivel)	10

4.2 Seguridad y privacidad	10

4.3 Requerimientos no funcionales	10

4.4 Modelo de datos (entidades principales — resumen)	11

5. Plan de implementación y cronograma detallado	12

5.1. Fases de implementación	12

5.2. Plan de recursos	12

5.3. Estrategia de comunicación y difusión	13

6. Evaluación, métricas e impacto esperado	14

6.1. Objetivo de la evaluación	14

6.2. Indicadores clave de desempeño (KPIs)	14

6.3. Metodología de evaluación	15

6.4. Impacto esperado	15

Económico	15

Social	15

Ambiental	15

7.  Conclusiones, recomendaciones y anexos	16

7.1. Conclusiones	16

7.2. Recomendaciones	16

7.3. Anexos (estructura propuesta)	16

7.4. Cierre	17

# 1. Contexto y fundamentación

### Antecedentes y problema

En estudios preliminares y encuestas realizadas (iniciadas en la comunidad UNIMINUTO), se evidencia una baja percepción sobre la oferta turística de Ibagué: visitantes y habitantes locales catalogan la ciudad con frecuencia como carente de actividades y atractivos. Esta falta de visibilidad limita el flujo de turistas, reduce oportunidades económicas para prestadores locales y dificulta la consolidación de un turismo sostenible y distintivo en el territorio.

### Pregunta de investigación

- ¿Cómo impacta la implementación de la aplicación móvil TUSO en la visibilidad de destinos turísticos emergentes y en el fortalecimiento del turismo sostenible en Ibagué?

- ¿Cómo puede una aplicación móvil como TUSO contribuir a la visibilización, promoción y acceso a la oferta turística y cultural de Ibagué, frente a la percepción generalizada de que “no hay nada para hacer”?

### Objetivo general

Desarrollar la aplicación móvil TUSO como una plataforma que fortalezca la visibilidad de destinos turísticos emergentes en Ibagué, fomente el turismo sostenible y potencie el crecimiento económico local mediante estrategias de promoción digital innovadoras.

### Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma interactiva que conecte usuarios con destinos turísticos locales a través de experiencias personalizadas y contenido atractivo.

- Promover el reconocimiento de sitios turísticos emergentes mediante información cultural, histórica y de actividades.

- Incentivar la participación social a través de un feed donde los usuarios compartan sus experiencias y recomendaciones.

- Establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos, restaurantes, hoteles y servicios locales para integrar su oferta en la aplicación.

### Delimitación

- Espacial: Ciudad de Ibagué, Tolima (fase piloto y evaluación).

- Temporal: Periodo de desarrollo y evaluación 2025–2026.

- Poblacional: Turistas nacionales e internacionales que visitan Ibagué y residentes locales interesados en descubrir la ciudad; prestadores y emprendedores turísticos locales.

- Temática: Gestión de información digital para la promoción turística, con énfasis en turismo natural, comunitario y experiencias no convencionales.

### Justificación

TUSO responde a la necesidad de posicionamiento turístico de Ibagué mediante una solución tecnológica que combina gamificación, personalización y alianzas locales. Se espera mejorar la visibilidad de sitios emergentes, dinamizar la economía local y sensibilizar sobre prácticas de turismo responsable.

### Efectos esperados

- Mayor visibilidad y conocimiento de destinos turísticos de Ibagué.

- Incremento del turismo local y regional.

- Crecimiento económico de comunidades mediante el turismo.

- Sensibilización ambiental y promoción del turismo responsable.

- Mejora en la digitalización y competitividad del ecosistema turístico local

# 2. Descripción funcional y propuesta de valor

### ¿Qué es TUSO?

TUSO (Turismo Sorpresa) es una aplicación móvil que ofrece experiencias turísticas personalizadas y aleatorias para incentivar la exploración de atractivos menos conocidos de Ibagué. La aplicación combina un motor de selección basado en filtros de usuario con un elemento de azar que genera propuestas de salida.

### 2.1 Funcionalidades principales

- Onboarding y perfil de usuario: Captura de preferencias (tipo de turismo, presupuesto, número de personas, distancia), información básica y roles (usuario turista, prestador, administrador).

- Sorteo/Selección de destino: Motor que sugiere un lugar según preferencias y presencia en el catálogo; selección aleatoria con incentivos por aceptación.

- Historial de recorridos y gamificación: Registro de visitas, acumulación de puntaje, logros y recompensas.

- Feed social: Compartir fotos, reseñas y recomendaciones; posibilidad de seguir a otros usuarios.

- Ficha del lugar: Información cultural y práctica (horarios, contacto, precio, distancia, galería, reseñas, características sostenibles).

- Reservas y promociones: Posibilidad de reservar y acceder a descuentos ofrecidos por prestadores aliados.

- Panel para prestadores: Planes de suscripción, estadísticas de visitas, herramientas de promoción y gestión de ofertas.

- Notificaciones y recomendaciones: Alertas de eventos, ofertas y recordatorios basados en geolocalización y preferencias.

### 2.2 Propuesta de valor

Para usuarios: descubrimiento fácil, sorpresa y experiencias auténticas. Para prestadores: visibilidad segmentada, clientes dx	xirigidos y acceso a estadísticas y herramientas comerciales.

### 2.3 Modelo de negocio

- Freemium: Funcionalidad base gratuita con plan premium para experiencias exclusivas.

- Comisiones por reserva: Ingresos por reservas realizadas desde la app.

- Planes de suscripción para prestadores: Aparición en sorteos, accesos a analítica y promociones.

- Publicidad segmentada y alianzas estratégicas.

# 3. Metodología de investigación y desarrollo

### 3.1 Enfoque metodológico

- Investigación aplicada y diseño iterativo: combinación de trabajo de campo (encuestas y entrevistas) y desarrollo incremental (metodologías ágiles).

- Validación: Pruebas piloto con usuarios reales en Ibagué y evaluación de impacto mediante indicadores cuantitativos y cualitativos.

### 3.2 Instrumentos y recolección de datos

- Encuesta estructurada: Ya diseñada y aplicada inicialmente a estudiantes de UNIMINUTO; plan de ampliación a turistas y prestadores.

- Entrevistas semiestructuradas: Con prestadores y actores clave del sector turístico local.

- Registro de uso: Métricas de la aplicación (descargas, uso de sorteos, reservas realizadas, interacciones en feed).

### 3.3 Desarrollo del software

- Metodología ágil (Scrum/Kanban): Sprints de 2 semanas, entregables incrementales (MVP luego funciones avanzadas y por ultimo pilotaje).

- Pruebas: Unitarias, integración, pruebas de usabilidad con usuarios y pruebas de campo (salidas reales con seguimiento).

### 3.4 Cronograma de validación y pilotaje (visión general)

- Diagnóstico y recolección amplia de datos: Q4 2025

- Diseño y desarrollo del MVP: Q1–Q2 2026

- Pilotaje en campo y ajustes: Q2 2026

- Evaluación de impacto y entrega final: Q3 2026

# 4. Arquitectura técnica y modelo de datos

### 4.1 Arquitectura propuesta (alto nivel)

- Cliente móvil: Aplicación multiplataforma desarrollada en Flutter (iOS y Android).

- API / Backend: Django (Django REST Framework) que expone endpoints para autenticación, gestión de usuarios, lugares, sorteos, reservas y feed.

- Base de datos: MySQL (o alternativa relacional) para persistencia de usuarios, lugares, transacciones y métricas.

- Servicios auxiliares: Servicio de notificaciones (Firebase Cloud Messaging), servicios de mapas (Google Maps / OpenStreetMap), pasarela de pagos (Stripe/PayU/placetopay según alcance), almacenamiento de multimedia (Cloud Storage).

- Despliegue: Infraestructura en proveedor cloud (GCP/Azure/AWS) o PaaS según presupuesto y escalado.

### 4.2 Seguridad y privacidad

- Autenticación segura (tokens JWT); encriptación de datos sensibles; cumplimiento de buenas prácticas de privacidad (consentimiento para datos y geolocalización).

- Mecanismos de control de acceso por rol (usuario, prestador, admin).

### 4.3 Requerimientos no funcionales

- Disponibilidad: 99% objetivo durante horario de operación.

- Escalabilidad: Capacidad de manejar incrementos de usuarios en picos turísticos.

- Rendimiento: Respuesta API < 300 ms en operaciones comunes (meta de diseño).

- Accesibilidad: Interfaz usable para públicos diversos (contraste, tamaños, navegación sencilla).

### 4.4 Modelo de datos (entidades principales — resumen)

- Usuario (id, nombre, correo, rol, preferencias, puntaje)

- Lugar (id, nombre, descripción, tipo, coordenadas, horario, precio, prestador_id, características)

- Prestador (id, nombre, contacto, tipo_servicio, planes, estadísticas)

- Viaje/Recorrido (id, usuario_id, lugar_id, fecha, puntuación)

- Reserva (id, usuario_id, prestador_id, fecha, estado, precio)

- Reseña/Calificación (id, usuario_id, lugar_id, rating, comentario)

- Notificación (id, usuario_id, tipo, mensaje, leido)

- Historial/Gamificación (logros, puntos, recompensas)

Nota: El MER completo y el diccionario de datos se incluyen como anexos (o se desarrollan en un documento técnico separado si se requiere mayor detalle).

# 5. Plan de implementación y cronograma detallado

## 5.1. Fases de implementación

| Fase | Periodo | Objetivo principal | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Diagnóstico y planeación |  | Definir alcance, validar hipótesis y actores clave | Levantamiento de datos, entrevistas con prestadores, análisis de resultados de encuestas, planificación técnica | Informe diagnóstico, lista de requerimientos priorizados |
| 1. Diseño funcional y técnico |  | Diseñar arquitectura, flujos de usuario y modelo de datos | Creación de wireframes, diseño UI/UX, definición del MER, endpoints y estructura de base de datos | Documento técnico de diseño, mockups, diagrama MER |
| 2. Desarrollo del MVP |  | Implementar versión mínima funcional de la app | Desarrollo backend (API Django), desarrollo frontend (Flutter), integración con base de datos MySQL | MVP funcional (versión beta interna) |
| 3. Pruebas y pilotaje |  | Validar usabilidad y desempeño con usuarios reales | Pruebas unitarias, de integración y de campo; recolección de feedback | Informe de pilotaje, métricas iniciales de uso |
| 4. Evaluación y escalado |  | Evaluar impacto, optimizar funciones y planificar expansión | Análisis de resultados, revisión del modelo de negocio, alianzas estratégicas | Informe final de evaluación, versión optimizada para despliegue regional |

## 5.2. Plan de recursos

- Recursos humanos: equipo interdisciplinario (desarrolladores, diseñadores, gestores turísticos, comunicadores).

- Recursos tecnológicos: servidores cloud, herramientas de análisis (Google Analytics, Firebase), software de gestión ágil (Jira, Trello).

- Recursos financieros: presupuesto estimado inicial de desarrollo (infraestructura, licencias, promoción piloto).

## 5.3. Estrategia de comunicación y difusión

- Campaña de lanzamiento local con apoyo de UNIMINUTO y aliados turísticos.

- Estrategia de redes sociales y marketing digital segmentado (Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads).

- Alianzas con influencers locales y medios de comunicación regionales.

# 6. Evaluación, métricas e impacto esperado

## 6.1. Objetivo de la evaluación

Determinar el grado de éxito de TUSO en la visibilización de destinos emergentes, el fortalecimiento del turismo sostenible y el beneficio económico generado en los prestadores locales.

## 6.2. Indicadores clave de desempeño (KPIs)

| Dimensión | Indicador | Fórmula / Método de medición | Fuente de datos |  | Meta esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adopción | Número de descargas activas | Datos de app store y Firebase |  | Plataforma móvil | 5.000 descargas en 6 meses |
| Participación | Usuarios activos mensuales (MAU) | Usuarios únicos activos / mes | Base de datos + Analytics |  | 60% de usuarios activos |
| Visibilidad | Lugares activos en la app | Total lugares con ficha completa | Panel administrativo |  | 150 lugares en la primera fase |
| Engagement | Tasa de aceptación del primer destino | (Propuestas aceptadas / totales) * 100 | API |  | >50% |
| Conversión | Reservas efectivas por usuario | Total reservas / usuarios activos | Sistema de reservas |  | 1 reserva promedio mensual |
| Impacto económico | Variación de ingresos reportados por prestadores | Encuestas comparativas antes-después | Entrevistas y registros |  | Incremento del 15% promedio |
| Satisfacción del usuario | Calificación promedio de la app | Promedio de reseñas (1–5 estrellas) | Tiendas de apps / encuestas |  | ≥ 4.3 |

## 6.3. Metodología de evaluación

- Método mixto: cuantitativo (métricas y registros de uso) + cualitativo (entrevistas y encuestas de percepción).

- Herramientas de análisis: Google Analytics, Firebase Crashlytics, encuestas en línea (Google Forms), y matrices de evaluación de impacto.

- Momentos de evaluación: antes del pilotaje (línea base), durante el pilotaje (medición intermedia) y después de la implementación (evaluación final).

## 6.4. Impacto esperado

### Económico

- Incremento del flujo de turistas locales y regionales.

- Generación de ingresos adicionales para prestadores turísticos y comercios aliados.

### Social

- Revalorización de la identidad cultural ibaguereña.

- Fortalecimiento de la colaboración entre comunidad, universidad y sector turístico.

### Ambiental

- Promoción del turismo sostenible y buenas prácticas ambientales.

- Incentivo a la conservación de entornos naturales mediante visibilización responsable.

# 7.  Conclusiones, recomendaciones y anexos

## 7.1. Conclusiones

- Relevancia del proyecto: TUSO surge como respuesta efectiva a una necesidad real en la ciudad de Ibagué: la falta de visibilidad de su oferta turística.

- Aporte interdisciplinario: La integración de la Ingeniería de Sistemas con la Administración Turística y Hotelera permitió una solución equilibrada entre tecnología, negocio y sostenibilidad.

- Viabilidad técnica: Las tecnologías seleccionadas (Django, MySQL, Flutter) garantizan escalabilidad, seguridad y accesibilidad para diferentes públicos.

- Impacto esperado: TUSO puede convertirse en una herramienta de transformación digital del turismo local y regional, promoviendo un consumo turístico responsable y sostenido.

## 7.2. Recomendaciones

- Consolidar alianzas con la Alcaldía, Cámara de Comercio y entidades turísticas del Tolima para respaldo institucional.

- Priorizar funcionalidades del MVP que faciliten la experiencia de usuario (sorteo, ficha de lugar y gamificación).

- Diseñar indicadores de sostenibilidad ambiental y social específicos dentro de la app.

- Mantener una estrategia de actualización constante basada en retroalimentación de los usuarios.

- Implementar un plan de capacitación digital para prestadores turísticos.

## 7.3. Anexos (estructura propuesta)

- Encuesta aplicada a estudiantes UNIMINUTO (versión base).

- Modelo entidad-relación (MER) completo y diccionario de datos.

- Prototipos de interfaz (mockups y wireframes).

- Listado de prestadores y lugares identificados en Ibagué.

- Plan de pruebas funcionales y checklist de usabilidad.

- Cronograma detallado

## 7.4. Cierre

El desarrollo y aplicación de TUSO constituye una apuesta innovadora por la digitalización del turismo local. Su potencial impacto en la economía, la sostenibilidad y la identidad regional de Ibagué la convierte en una iniciativa con proyección institucional, académica y social.